Reporting in a Microservice Architecture
Design-Review
Bachelorarbeit severin a. mueller

---
Übersicht
Einleitung und Problemstellung
Stand der Arbeit
Nächste Schritte
Fragen?

---
Einleitung und Problemstellung
Neue Artchitektur seit 2014 in Entwicklung
MESPAS Reporting Engine (MRE) soll abgelöst warden
Bisher: zentrale Datenbank
Neu: Microservices mit eigener Datenbank
Reports müssen Möglichkeit haben, Daten aus allen Datenbanken aufzubereiten

---
2. Stand der Arbeit
Bereits erledigt:
  - Einleitung
    - Ausgangslage, Ziele der Arbeit, Aufgabenstellung
  - Ist-Analyse
    - Einleitung, Datenquellen und –Strukturen, Report Templates, Schwächen
  - Anforderungsanalyse
    - Stakeholder, Visualisierung User Stories, funktionale, nicht-funktionale und technische Anforderungen
  - Recherche
    - Benötigte Tools und deren Evaluation
  - Konzept und Design
    - Gemeinsamkeiten , Varianten A, B und C, Entscheidung für Variante B (dazu gleich mehr)

---
Verschiedene Varianten geprüft
Entscheid für Variante: “Dataset populated dynamically”
Das heisst, dass das Reporting-Dataset nicht innerhalb des Reports, sondern vom Reporting-Service bereitgestellt wird.
Nachfolgend ist der Ansatz schematisch dargestellt

---
Das DataCollectionObject ist der Kern der Lösung

---
Das GUI und die Reporting-Datenbank wurden entworfen

---
3. Nächste Schritte
Da das Konzept entworfen wurde soll nun ein Prototyp implementiert werden
Das Ziel des Prototyps ist es, das die Funktionsfähigkeit des Konzeptes zu beweisen (Proof of concept)
Parallel dazu soll das Testkonzept entworfen da, da der Prototyp mittels Test-Driven-Development implementiert werden soll.

---
4. Fragen?